Backlog : Projet Portrait Robot

- Table des matières

I.	Objectif principal	2

II.	Cas d’usage narratif :	2

III.	Histoire de l’utilisateur	2

IV.	Diagramme BPMN	3

V.	MoSCoW	3

VI.	Les Sprints	4

1.	Diagramme de Gantt	4

2.	Premier Sprint	4

3.	Deuxième Sprint	4

VII.	Prétraitement des données	4

4.	Objectif : préparer les images pour qu’elles soient toutes dans un format exploitable par le modèle	4

VIII.	Modèle Auto encodeur : VAE	5

5.	Objectif : Construire le VAE qui prend en entrée une image, la compresse dans un espace latent puis la reconstruit.	5

IX.	Entrainement du modèle	5

6.	Objectif :	5

7.	Fonctions :	5

X.	Interface graphique	6

8.	Objectif :	6

9.	Première version de l’interface :	6

10.	Deuxième version de l’interface :	6

11.	Fonctions attendues par l’interface :	6

12.	Tâches à faire :	7

XI.	Espace Latent	7

XII.	Algorithme Génétique	8

XIII.	Déploiement et installation	9

13.	Objectif :	9

14.	Architecture :	10

# Objectif principal

Élaborer, suivant les requêtes du client un logiciel permettant de générer des portraits robots.

# Cas d’usage narratif :

1 – Le client envoie une sollicitation pour créer un portrait robot.

2 – Le logiciel envoie un questionnaire graphique demandant les traits physiques du personnage (uniquement quelques questions élémentaires)

3 – Le client coche les attributs du personnage

4 – Le client clique sur valider

5 – le logiciel propose plusieurs portraits à partir du data base

6 – le client sélectionne les images qui veut transformer (1,2 ou 3 images) et la fonction de transformation souhaitée (entre Reconstruction, Interpolation et Fusion)

7 – le logiciel génère un portrait robot à partir des images sélectionnées

8– a – Le client n’est pas satisfait de l’autoportrait généré

8 – a – 1 – Le client clique sur « Je veux modifier l’autoportrait »

8 – a – 2 – Le logiciel envoie un questionnaire graphique

8 – a – 3 – Le client coche les éléments à modifier

8 – a – 4 -  Retourner à l’étape 7

9 – Le client valide l’autoportrait

# Histoire de l’utilisateur

| En tant que … | Je veux … | Afin de … |
| --- | --- | --- |
| Développeur | Que le robot crée un visage humain à partir des indications fournies | Tester et améliorer l’algorithme facilement |
| Développeur | Installer des mises à jour de l’application | Avoir une amélioration constante du logiciel |
| Développeur | Utiliser une grande base de données | Entrainer correctement l’encodeur |
| Client | Pouvoir ajouter les attributs du portrait robot au fur à mesure | Que le portrait puisse évoluer au court du temps |
| Client | Pouvoir valider ou non le portrait généré | Qu’il soit en accord avec mon niveau d’exigence |
| Client | Générer autant de portraits que je veux | Trouver l’image la plus ressemblante |
| Client | Pouvoir fusionner plusieurs visages | Trouver le plus ressemblant |

# Diagramme BPMN

# MoSCoW

| Élément du backlog | Description | Priorité | Tâches associées |
| --- | --- | --- | --- |
| Interface graphique | Permet au client d’utiliser le logiciel facilement | Must | - Création du code de l’interface - Liaison entre le programme qui génère les portraits et l’interface |
| Questionnaire | Permet au client de cibler le portrait désiré | Could | - Cibler les questions au début du questionnaire - Cibler les questions pour améliorer le portrait - Qualifié les images de l’entrainement suivant les caractéristiques |
| VAE | Construire un VAE afin de pouvoir générer des images | Must | - Coder le VAE - Entraîner le VAE sur notre base de données - Enregistrer les poids |
| Dockerfile | Permet de déployer le logiciel | MUST | - Créer le dockerfile - Tester le déploiement sur une machine |

# Les Sprints

## Diagramme de Gantt

## Premier Sprint

Comme indiqué ci-dessus, le premier sprint consiste à d’une part collecter le cahier des charges du client puis d’entamer l’interface graphique et le développement du VAE puis de l’entraîner. Pour plus d’informations sur chaque mission, vous trouverez ci-dessous le détail.

## Deuxième Sprint

Comme indiqué ci-dessus, le second sprint consiste à améliorer le VAE afin d’obtenir des images moins floues, de construire l’algorithme générique et de combiner nos différents programmes afin de pouvoir générer des portraits robots en interagissant avec l’interface. Enfin, faire le DockerFile afin de faciliter le déploiement. Pour plus d’informations sur chaque mission, vous trouverez ci-dessous le détail.

# Prétraitement des données

## Objectif : préparer les images pour qu’elles soient toutes dans un format exploitable par le modèle

Le VAE a besoin d’entrées de même taille, même type de valeur, même format,…

Pour cela, on va effectuer les tâches suivantes :

-  Lire les images depuis le dossier de données (la banque d’images aura été ajoutée que sur l’ordinateur qui va faire l’entrainement)

- Vérifier que les images sont bien valides/exploitables

- Voir si elles sont toutes de la même taille, sinon les convertir toutes à la même taille. On choisit pour des raisons pratiques qu’elles aient toute les dimension 128 x 128. Cela permet d’avoir des images de qualité correcte et facilement utilisable

- Vérifier si elles ont toutes le même type (RGB), sinon conversion au même type

- Normaliser les pixels afin d’obtenir des valeurs entre 0 et 1.

- Faire en sorte qu’elles soient toutes cadrées de la même façon ? (centrage visage,

recadrage,ect…)

# Modèle Auto encodeur : VAE

## Objectif : Construire le VAE qui prend en entrée une image, la compresse dans un espace latent puis la reconstruit.

Fonctions :

On choisit de faire un VAE et non un autoencodeur classique afin de pouvoir par la suite lui-même générer un portrait.

- Encodeur convolutionnel : couches de convolutions, activations, pooling/strides

éventuellement

- Projection vers espace latent : calcule de moyenne et variance/log-variance, on choisit la dimension de l’espace latent étant à 256

- Décodeur convolutionnel : couches de déconvolution, reconstruction image finale

- Penser à sauvegarder les images décodées par le décodeur

# Entrainement du modèle

## Objectif :

Faire apprendre le VAE à reconstruire correctement les images tout en ayant un espace latent qui soit exploitable pour les modifications génétiques

## Fonctions :

- Split les images en données training + set

- Train le modèle

- Calcul de fonction de coût du VAE : erreur de reconstruction + terme de régularisation KL. Dans un premier temps on avait la fonction de perte qui était calculée avec la MSE. On a par la suite décidé d’utiliser L1loss afin d’avoir des images plus nettes

- Mise à jour des poids du réseau

- Suivre évolution de l’apprentissage (graphes, courbes de loss,…), éviter l’overfitting et

garder les meilleurs poids. Pour chaque epoch, on a les résultats associés. On a d’ailleurs décidé de faire 30 epochs afin d’avoir un modèle assez bien entrainé.

Autre remarque : s’assurer que l’ordi qui fait l’entrainement possède un GPU sinon l’opération peut

prendre beaucoup de temps (GPU sert à faire des opérations en parallèle sur plusieurs milliers de

cœurs alors que CPU ne possède pas beaucoup de cœur donc prend plus de temps à faire les calculs,

ici vu qu’on fait une VAE : bcp d’opérations de matrices,…)

# Interface graphique

## Objectif :

Permettre à l’utilisateur d’interagir simplement avec le logiciel afin de générer, visualiser, sélectionner puis modifier un portraitrobot sans avoir à manipuler directement le code ou le modèle.

## Première version de l’interface :

Une première version de l’interface graphique a été développée afin de mettre en place les bases du projet. Cette version permet d’afficher un questionnaire initial et de guider l’utilisateur dans les premières étapes de génération du portrait robot.

Le questionnaire initial comportait au départ un grand nombre de caractéristiques physiques à sélectionner. L’objectif était de cibler au maximum le portrait recherché. Cependant, cette approche s’est révélée trop restrictive : certaines combinaisons de réponses ne correspondaient à aucune image exploitable dans la base de données, ce qui empêchait parfois de proposer des résultats pertinents.

Cette première version a néanmoins permis de tester la structure générale de l’interface, les transitions entre les étapes, ainsi que la communication avec les premiers modules du projet.

## Deuxième version de l’interface :

Une deuxième version de l’interface a été envisagée afin d’améliorer l’expérience utilisateur et la robustesse du système.

Le questionnaire initial a été simplifié en ne conservant que les caractéristiques essentielles. Cette modification permet d’augmenter le nombre de combinaisons compatibles avec la base de données et d’obtenir plus facilement des propositions d’images pertinentes.

Par ailleurs, une nouvelle fonctionnalité doit être ajoutée : si l’utilisateur choisit l’option « mutation », un second questionnaire apparaîtra afin de lui demander précisément quelle caractéristique il souhaite modifier (cheveux, visage, accessoires, etc.).

Cette seconde version devra également intégrer la liaison complète entre l’interface graphique et les opérations réalisées dans l’espace latent, afin d’afficher directement les résultats modifiés après transformation de l’image sélectionnée.

## Fonctions attendues par l’interface :

- Afficher un questionnaire initial simple et compréhensible

- Récupérer les réponses de l’utilisateur

- Transmettre ces réponses au programme de sélection d’images

- Afficher les images proposées à l’utilisateur

- Permettre à l’utilisateur de choisir une ou plusieurs images affichées pour modification

- Proposer les modifications

- Intégrer par la suite les opérations de mutation liées à l’espace latent

- Permettre le téléchargement ou l’enregistrement du portrait final

## Tâches à faire :

- Concevoir la structure générale de l’interface

- Créer les différents écrans ou blocs d’interaction

- Mettre en place le questionnaire initial avec les caractéristiques essentielles seulement

- Gérer les transitions entre les différentes étapes de l’interface

- Relier l’interface au module de sélection d’images

- Ajouter l’affichage des propositions générées

- Ajouter les boutons d’action utilisateur

- Concevoir et implémenter un second questionnaire dédié au mode mutation

- Relier ce second questionnaire aux opérations effectuées dans l’espace latent

- Améliorer la lisibilité de l’interface

- Prévoir l’intégration finale avec le module de déploiement

# Espace Latent

L'espace latent constitue la représentation vectorielle compressée générée par l'encodeur du modèle VAE. Chaque image d'entrée est convertie en une coordonnée spatiale de dimension réduite. Le module latent_space.py centralise l'exécution des opérations mathématiques (interpolations linéaires, calculs directionnels, additions vectorielles) directement sur ces vecteurs. Ce procédé génère de nouvelles coordonnées qui, une fois soumises au décodeur, permettent la synthèse d'images hybrides ou la modification d'attributs sémantiques ciblés.

- Opérations fondamentales du VAE (Encodage et Décodage)

- encode(image) : Prépare l'image (formatage RGB, redimensionnement à 128x128 et transformation en tenseur), puis la passe à travers l'encodeur du VAE. La fonction extrait et renvoie le vecteur de la moyenne (mu), qui représente le point précis de l'image dans l'espace latent, sans le bruit habituel de la phase d'entraînement.

- decode(latent, shape) : Effectue l'opération inverse. Elle convertit un vecteur latent (tableau NumPy) en tenseur PyTorch, le passe dans le décodeur du modèle pour générer la structure spatiale, puis le convertit en une image visible (pixelisée entre 0 et 255) au format PIL.

- reconstruct_image(image) : Enchaîne de bout en bout l'encodage puis le décodage d'une même image pour évaluer la capacité du VAE à conserver et restituer les traits initiaux lors du passage dans le goulot d'étranglement de l'espace latent.

- Interpolation et fusion visuelle

- interpolate_images(img1, img2, t) : Réalise une interpolation linéaire entre deux visages. Les deux images sont projetées dans l'espace latent. Leurs vecteurs subissent ensuite une interpolation linéaire calculée grâce au coefficient t (par exemple 0.5 pour la moitié exacte de la distance vectorielle). Le point résultant est décodé pour produire un visage hybride inédit.

- fusion_images(img1, img2, img3, ...) : Étend le concept précédent en trouvant un point de convergence entre trois vecteurs latents d'images. Elle normalise d'abord les poids (w1, w2, w3) pour que leur somme soit de 100%, puis calcule le barycentre de ces trois points dans l'espace latent avant de décoder la synthèse résultante.

- Modification des portraits générés (Ajout/Suppression d'attributs)

- load_attributs(txt_file) : Scanne et interprète le fichier texte de labellisation du dataset (ex: CelebA). Elle associe chaque ID d'image à une liste de variables binaires (-1 ou 1) désignant l'absence ou la présence d'attributs (lunettes, barbe, couleur de cheveux, etc.).

- compute_directions(...) Pour un attribut donné, elle isole tous les vecteurs latents de visages ayant l'attribut, en fait la moyenne et y soustrait la moyenne des vecteurs sans l'attribut. Le résultat est un vecteur directionnel pur, pointant par exemple vers le "concept de lunettes" dans l'espace multidimensionnel.

- modif_attribut(...) : Prend le vecteur latent d'une image, et y additionne (ou soustrait) mathématiquement le vecteur directionnel calculé, multiplié par un amplificateur d'intensité (alpha), pour marquer plus ou moins le nouveau trait physique.

- modify_image_attributes(...) : Ordonnance le workflow complet de mutation sémantique. Elle encode une image de départ, itère sur une liste ordonnée de modifications à faire (ajout d'un sourire, suppression de lunettes) en appelant modif_attribut autant de fois que nécessaire sur le vecteur latent, puis décode le vecteur métamorphosé en image finale.

# Algorithme Génétique

Description Générale

Ce module implémente une classe GeneticAlgorithm conçue pour effectuer une recherche d'optimisation dans l'espace latent du VAE. Son objectif est d'identifier un vecteur latent de 128 dimensions qui maximise une fonction de fitness donnée, généralement l'alignement avec une direction sémantique spécifique (par exemple, "Smiling", "Eyeglasses"). L'algorithme part d'une population de vecteurs latents générés aléatoirement et la fait évoluer sur plusieurs générations pour converger vers une solution optimale.

Processus d'une Génération (méthode evolve)

Le cœur de l'algorithme est la méthode evolve, qui exécute un cycle d'une seule génération. Ce cycle est composé de trois étapes fondamentales :

- Évaluation : La fitness de chaque vecteur de la population est calculée en utilisant la fonction fitness_func fournie lors de l'initialisation. Cette fonction externe détermine le critère d'optimisation (le score de chaque individu).

- Sélection : Une stratégie de sélection hybride est utilisée pour former la génération suivante.

- Élitisme : Les deux individus les plus performants (ceux avec le score de fitness le plus élevé) sont systématiquement et directement transférés à la nouvelle population. Cela garantit que la meilleure solution trouvée jusqu'à présent n'est jamais perdue.

- Sélection par tournoi : Pour remplir le reste de la nouvelle population, des parents sont sélectionnés via un tournoi. Quatre individus sont choisis au hasard dans la population actuelle, et les deux avec les meilleurs scores de fitness dans ce sous-groupe sont désignés comme parents pour la reproduction.

- Reproduction et diversification :

- Croisement (crossover) : Les parents sélectionnés créent un nouvel individu (un nouveau vecteur latent) via un croisement en un point (méthode _crossover). Ce processus, contrôlé par crossover_rate, combine des segments des vecteurs parents pour explorer de nouvelles solutions héritant de caractéristiques performantes.

- Mutation : Chaque nouvel individu subit une mutation (méthode _mutate). Avec une faible probabilité (mutation_rate), un léger bruit gaussien est ajouté à certaines composantes de son vecteur. Cette étape est cruciale pour maintenir la diversité génétique de la population et éviter une convergence prématurée vers des optima locaux.

À la fin de la méthode evolve, la population actuelle est remplacée par la nouvelle population générée et le meilleur individu de cette nouvelle génération est retourné, permettant un suivi de la progression de l'optimisation.

# Déploiement et installation

## Objectif :

Rendre projet réutilisable sur un autre ordinateur.

Docker est utilisé afin de faciliter le déploiement et l’utilisation du projet sur n’importe quelle machine. Le but est de regrouper l’application, les dépendances Python et les bibliothèques nécessaires dans un environnement unique et reproductible pour éviter les problèmes d’installation liés aux différences entre systèmes d’exploitation ou versions de logiciels.

Docker permet à un utilisateur de récupérer le projet puis de le lancer sans avoir à installer manuellement Python, les packages du fichier requirements.txt ou à reconfigurer l’environnement. Il suffit de construire l’image Docker puis d’exécuter un conteneur contenant l’application déjà prête à fonctionner.

Dans notre projet, Docker est utilisé pour lancer automatiquement l’interface Gradio, exécuter les scripts Python et garantir que le logiciel fonctionne de la même manière sur Windows, Linux ou macOS.  C’est une solution pratique pour le partage avec d’autres utilisateurs.

## Architecture :